ArithmetiBox
Projet semestre 3

Team ArithmetiBox :
- RAT Quentin
- WONG Jason
- KAING Jack
- DOS SANTOS Jeremy
- MOUGAMMADOUARIBOU Fahath

Groupe: A1

Introduction

* La description du projet
- résumé du projet
- contraintes et objectifs
* Les solutions mises en œuvre
* Les problèmes rencontrés et leurs résolutions
- risques possibles
- principaux problèmes rencontrés
* Gestion de projet
- users stories
- stories techniques
- stories
- estimation du temps
- liste des Sprints
- répartition des taches
* Les algorithmes
* Synthèse des comptes rendus des rendez-vous avec l'enseignant
* La conclusion
* En annexe : un peu de code, copies d’écran, etc
* Un glossaire
* Les références bibliographiques

Description du projet

Tableau d’avancement : Mettre le lien

Résumé du projet:
Le but du projet est de créer une boîte à outils de mathématiques, sous forme de site web, qui sera par la suite intégré à Ataraxy, le site du client. Pour le projet, nous utiliserons les langages tels que PHP, HTML, CSS et le langage de compilation mathématique LaTeX. Ce projet sera évalué par notre enseignant et client, Monsieur Hébert. Il s'agit de réaliser ce projet pendant le S3, pour cela nous serons cinq pour le développer, Quentin Rat sera le chef de projet, chargé de le rendre.
La création de divers diagrammes sera demandée. Nous utiliserons essentiellement ???texMaker comme logiciel.

Le projet va se dérouler en 4 grandes parties:
- La première partie consiste à:
- Mettre en place un espace de partage Gmail/Github pour pouvoir travailler en groupe à distance
- Prendre en main les logiciels et langages tels que Github et LaTeX
- Nous allons concevoir des diagrammes pour modéliser le projet
- Il faudra planifier les tâches avec GanttProject
- La deuxième partie consiste à:
- Schématiser sur papier un aperçu graphique de la page web
- Créer un logo de la page (en .svg)
- Commencer à développer en HTML et CSS le squelette de la page web
- La troisième partie consiste à:
- Commencer à coder les différentes fonctionnalités en PHP (ex: PGCD...)
- Intégrer les fonctionnalités au menu
- Générer le code LaTeX pour un meilleur affichage/rendu
  (ces trois sous-parties se feront petit à petit en fonction de l'avancement du cours de cryptanalyse)
- La quatrième partie consiste à:
- Corriger les erreurs
- Tester toutes les fonctionnalités

Contraintes:
Temps: Notre contrainte principale sur ce projet sera le temps, il faudra impérativement respecter le délai.

Objectifs (classement coût, délai, qualité):
1ère: il faut respecter le délai et il faudra procéder à une présentation final, il y a aussi des revues toute les semaines pour voir l'avancement du projet.
2ème: il faut que la page web soit bien codé, c’est-à-dire sans bug ni dysfonctionnement.
3ème: Le coût de la page web est nul.

Les solutions mises en œuvre

La page web est un site développé dans les langages HTML, CSS, PHP et LaTeX, c'est une boîte à outils de mathématiques qui sera par la suite intégré à Ataraxy, les différents outils développés seront des algorithmes d’arithmétique vus en cours de S3 (ex: PGCD, codage César...). La page web sera constituée d'un menu à gauche où il y aura plusieurs onglets répertoriés, chaque onglet correspondra à un algorithme vu en cours. La page devra aussi générer du code LaTeX afin de représenter les détails des résultats obtenus par les fonctionnalités.

Les parties prenantes du projet sont les cinq développeurs et le professeur, aussi client, qui sera là pour noter notre travail et vérifier l’avancement du projet.

Les risques et problèmes rencontrés

Les risques du projet sont :
- Tombe malade
- Surcharge de travail
- Perte de données (ex : perte du code)
- Mauvaise planification du temps de travail
- Bug pendant une présentation
- Trop s'éloigner du sujet donné
- Être trop ambitieux

Les deux risques ayant la plus grande probabilité de se réaliser sont:
- Surcharge de travail
- Mauvaise planification du temps de travail

Pour être sûr que ces situations n'arrivent pas, nous allons prendre soin de bien rédiger les tâches à accomplir et bien organiser son temps pour ne pas être surmener.
Si un des risques cités venait à se produire, il faudrait tout de suite le corriger pour ne pas mettre en péril l'avancement du projet.

Le problème principal rencontré lors du projet, qui n'était pas cité, était un problème avec la bibliothèque GMP pour PHP qui gère les grandes valeurs, nous utilisons principalement tous MAMP sur mac et la bibliothèque n'était pas disponible et nous avons rencontré des difficultés pour l’utiliser. Nous avons finalement installé WAMP sur un pc sous Windows qui lui bénéficie de la bibliothèque GMP déjà installée.
Diagramme de cas d’utilisation
Documentation des cas d’utilisation
Diagramme cas d’utilisation

Description
Notre diagramme de cas d’utilisation est constitué d’un seul acteur, qui est l'utilisateur du site, il choisit un

Acteurs impliqués
Utilisateur (acteur primaire)

Déroulement du cas d'utilisation
- Choisir une catégorie dans le menu
- Taper les informations demandées (valeur, données…)
- Télécharger le code LaTeX(???)

USER STORIES:
1. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer le pgcd afin de connaître le plus grand diviseur commun.

2. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer le plus grand diviseur commun (pgcd) en appliquant l'algorithme d’Euclide étendue afin de connaître le pgcd entre deux nombres et d'avoir le détail du calcul sous forme d'un tableau (a, b, r, q).

3. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer non seulement leur(???) plus grand commun diviseur (PGCD), mais aussi un de leurs couples de coefficients de Bézout afin de connaître le pgcd et d'avoir le détail du calcul sous forme d'un tableau (a, b, r, q, u, v).

4. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer l'inverse modulaire d'un nombre afin de savoir si l'inverse de ce nombre modulo n, existe ou non.

5. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer les puissances modulaires plus communément appelées exponentiation modulaire rapide afin de connaître les puissances entières d'un nombre.

6. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer les diviseurs d'un nombre grâce à l'algorithme de factorisation afin de connaître tous les diviseurs de ce nombre et ensuite d'avoir sa décomposition en produit de nombres premiers.

7. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer l'inverse d'une matrice modulaire afin de connaître l'inverse d'une matrice cette fonction sera aussi utile pour décrypter un code crypté avec le chiffrement de Hill.

8. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir afficher la liste des nombres premiers jusqu'à n afin de savoir si un nombre est premier ou non.

9. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer la valuation p-adique afin de connaître la valuation p-adique de ce nombre.

10. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer la congruence afin de résoudre par exemple des équations diophantiennes.

11. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir crypter et décrypter un message chiffré avec un chiffrement de Hill afin pour pouvoir lire clairement ce message ou pour le cacher.

12. En tant qu'utilisateur, je veux que le résultat de mes calculs soient affichés avec du LaTeX afin d'avoir un affichage plus esthétique.

13. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir saisir de très grands nombres afin de pouvoir faire différents calculs (pgcd, congruence...) avec ces grands nombres.

14. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir faire une attaque par force brute ou par dictionnaire afin de décrypter les messages.

15. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir naviguer sur la page web simplement afin de ne pas perdre de temps.

16. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir crypter et décrypter un message chiffré en césar afin de pouvoir lire clairement ce message ou le crypter.

17. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir crypter et décrypter un message avec la méthode affine afin de pouvoir lire clairement ce message ou le crypter.

21. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir crypter et décrypter un message avec la méthode RSA afin de pouvoir lire clairement ce message ou le crypter.

22. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir crypter et décrypter un message avec la méthode de substitution afin de pouvoir lire clairement ce message ou le crypter.

23. En tant qu'utilisateur, je veux que (???) REFORMULE quand mes saisies de données soient vérifier et retourne un message d'erreur en cas de données incorrectes afin de pouvoir limiter les erreurs de calculs ou de saisie de l'utilisateur.

24. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir joindre un fichier avec un texte à crypter ou décrypter contenu dans ce fichier afin de ne pas avoir à copier coller le message dans la zone requise.

Stories techniques

18.
En tant que développeur, je dois installer le logiciel Wamp/Mamp afin de pouvoir exécuter du code php.

19.
En tant que développeur, je dois disposer d'un GitHub afin de pouvoir partager mon code avec le reste de l'équipe.

20.
En tant que développeur, je veux pouvoir disposer d'un groupe de messagerie afin de pouvoir discuter avec le reste de l'équipe projet sur, par exemple, un problème rencontré.

Stories
1. créer une fonction PGCD
2. créer une fonction Euclide
3. créer une fonction Euclide étendu
4. créer une fonction Inverse modulaire
5. créer une fonction Exponentiation modulaire rapide
6. créer une fonction de Décomposition de nombre
7. créer une fonction Inverse d'une matrice modulaire
8. créer une fonction Test de primalité
9. créer une fonction Valuation p-adique
10. créer une fonction Congruence
11. créer une fonction Chiffrement Hill
12. afficher le résultat de toutes les fonctions en LaTeX
13. inclure la bibliothèque GMP aux fonctions pour pouvoir manipuler des grands nombres
14. faire des attaques par force brute ou par dictionnaire
15. faire une page web ergonomique et simple avec un menu
16. créer une fonction chiffrement César
17. créer une fonction chiffrement Affine
18. installer les logiciels requis pour le projet
19. installer git et apprendre à maitriser git/GitHub
20. créer un espace de messagerie pour pouvoir échanger
21. créer une fonction pour RSA
22. créer une fonction pour Substitution
23. faire Hill en dimension n
24. filtrer les saisies et afficher un message d'erreur lorsque la saisie n'est pas correcte
25. inclure la possibilité de joindre un fichier texte et le décrypter au lieu de le copier/coller ou l'écrire dans l'espace prévu

Estimation du temps
1. 2
2. 4
3. 5
4. 2
5. 3
6. 2
7. 8
8. 3
9. 2
10. 2
11. 15
12. 15
13. 20
14. 10
15. 18
16. 15
17. 15
18. 1
19. 1
20. 1
21.15
22.15
23.5
24.4
25.3

Total= 184 points

Liste des Sprints

Sprint 1 - Date Limite : 12 octobre - Cout : 21
-Cas 18 : installer les logiciels requis pour le projet
-Cas 19 : installer git et apprendre à maitriser git/gitHub
-Cas 20 : créer un espace de messagerie pour pouvoir échanger
-Cas 15 : faire une page web ergonomique et simple avec un menu
- Schématiser sur papier un aperçu de la page web
- Créer un logo
- Créer le squelette de la page

Sprint 2 - Date Limite : 2 novembre - Cout: 91
-Cas 1 : créer une fonction PGCD
-Cas 2 : créer une fonction Euclide
-Cas 3 : créer une fonction Euclide étendu
-Cas 4 : créer une fonction Inverse modulaire
-Cas 5 : créer une fonction Exponentiation modulaire rapide
-Cas 6 : créer une fonction de Décomposition de nombre
-Cas 7 : créer une fonction Inverse d'une matrice modulaire
-Cas 8 : créer une fonction Test de primalité
-Cas 9 : créer une fonction Valuation p-adique
-Cas 10 : créer une fonction Congruence
-Cas 11 : créer une fonction Chiffrement Hill
-Cas 16 : créer une fonction chiffrement Cesar
-Cas 17 : créer une fonction chiffrement Affine
-Cas 12 : afficher le résultat de toutes les fonctions en LaTeX

RENDRE UNE VERSION BETA DU PROJET LE 2 NOVEMBRE

Sprint 3 - Date Limite : 17 janvier - Cout : 72
- Cas 13 : inclure la bibliothèque GMP au fonction pour pouvoir manipuler des grands nombres
- Cas 14 : faire des attaques par force brute ou par dictionnaire
- Cas 21 : créer une fonction RSA
- Cas 22 : créer une fonction Substitution
- Cas 23 : Faire Hill avec dimension 3
- Cas 24 : Filtrer les saisies des utilisateurs
- Cas 25 : inclure la possibilité de joindre des fichiers contenant le message à crypter ou décrypter

RENDUE FINAL LA SEMAINE DU JEUDI 19 JANVIER (DATE PAS ENCORE PRECISÉ)

Répartition des taches :

-Fonction PGCD =>Jeremy
-Fonction Euclide =>Jeremy
-Fonction Euclide étendu =>Quentin
-Fonction Inverse modulaire =>Jack
-Fonction Exponentiation modulaire rapide =>Jack
-Fonction Décomposition d’un nombre => Jason
-Fonction Inverse d'une matrice modulaire => Quentin
-Fonction Test de primalité => Jeremy
-Fonction Valuation p-adique => Quentin
-Fonction Congruence => Jack
-Fonction Chiffrement Hill =>Fahath
-Fonction chiffrement Cesar => Jason
-Fonction chiffrement Affine => Quentin
-Fonction RSA =>Jeremy
-Fonction Substitution =>Jack

Algorithme

…

Synthèse des comptes rendus des rendez-vous avec l'enseignant

Compte rendu 29 septembre

- Présentation d'un début de page web et de quelques fonctionnalités

A FAIRE POUR LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
- Donner un vrai nom aux variables
- Présenter la gestion de projet (diagramme, CDCF…)
- Apprendre LaTeX

A NOTER:
- Le bouton LaTeX sera supprimé

Compte rendu 6 octobre

A FAIRE POUR LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
-Faire l’algorithme d’Euclide étendue
-Faire Euclide
-Faire inverse modulaire (trouver a-1)
-Faire matrice modulaire, pour la saisie de la matrice c'est un champ texte (1 nombre, 1 espace...)
-Faire un algorithme de décomposition (on rentre un entier n, on retourne l'ensemble des diviseurs de l’entier)
-Faire exponentiation modulaire rapide
-Faire l’inverse d’une matrice modulaire
changement de base...
-Faire test de primalité
-Faire un onglet « à propos » où l’on présente les acteurs du projet et le but de ce projet ?
-Ajouter MaitreAtaraxy sur GitHub

Compte rendu 12 octobre

A FAIRE POUR LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
-Faire Hill et inverse modulaire et changer la saisie des matrices avec un textarea (sur plusieurs lignes)
-Faire l’algorithme de décomposition (ex: 12 = 2*2*3)
-Déterminer la valuation p-adique
-Faire l’algorithme d'exponentiation modulaire rapide
-Décryptage/Cryptage césar force brute et par dictionnaire et pareil pour affine
-en php, utiliser la librairie GMP qui permet l’utilisation de grands nombres dans toutes les fonctionnalités
-préparer un fichier zip pour le professeur pour pouvoir l’intégrer à Ataraxy

Compte rendu 2 novembre

A FAIRE POUR LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
-Le test de primalité de Miller-Rabin
-Mettre un bouton à part pour Eratosthène
-proposer plusieurs résolutions pour les nombres premiers
-3 fonctionnalités ,« attaque »,  « crypter », « décrypter » qui propose le choix entre affine, Cesar et Hill..
-Mettre des exemples de format de saisie
-/times pour changer le signe multiplication
-rajouter module inverse modulaire
-rajouter des titres aux fonctions quand on est dedans
-retirer lien vers ataraxy
-changer quand le pcgd n'est pas égal à 1 on n'affiche pas u et v
-ordonner par importance dans l'ordre:
-PGCD
-Euclide
-Euclide étendue
-Congruence
...
-LaTeX pour Décomposition de nombre, on enlève les diviseurs possible (2^2*3) et non 2*2*3 utiliser valuation p-adique
-Deux parties Math/Crypto

Compte rendu 16 novembre

A FAIRE POUR LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
-Faire en sorte de filtrer la saisie et de mettre un message d’erreur lorsque la saisie n’est pas correcte
-Commencer RSA
-Commencer Substitution
-Commencer à se renseigner sur Hill en dimension n

Compte rendu 8 décembre

FAIRE POUR LA PRESENTATION FINALE:
- Faire Hill a dimension n
- Faire RSA
- Faire Substitution
- Faire un rapport comportant un sommaire, une introduction, le description du projet, les solutions mises en oeuvre, les problèmes rencontrés et leurs résolutions, une présentation des algorithmes, une synthèse des comptes rendus des points de rendez-vous avec
l'enseignant et le client, une conclusion et en annexe : un peu de code, copies d’écran, etc ... Ainsi que un glossaire et les références bibliographiques
- Faire un diaporama pour la présentation (mettre peu de texte, privilégier les explications à l’oral)