ArithmetiBox
Projet DUT informatique
2017 semestre 4

Team ArithmetiBox:
- RAT Quentin
- CAVALIERI Adrien
- KAING Jack
- ROITH Sena
- MOUGAMMADOUARIBOU Fahath

Groupe: MIG

SOMMAIRE

I)	Description du projet ........................................................................ Page 3
a -résumé du projet
b -différentes parties du projet

II)	Gestion de projet ................................................................................ Page
a - users stories
b - stories techniques
c - stories
d - estimation du temps et de la difficultés
e - liste des Sprints
f - répartition des taches

III)	Synthèse des comptes rendus des rendez vous .............................. Page

IV)	Explication des algorithmes ............................................................ Page

V)	Conclusion ........................................................................................ Page

I – DESCRIPTION DU PROJET

a - Résumé du projet:

Le but du projet de ce S4 est de continuer à dévélloppé la boite à outils mathématique ArithmetiBox qui sera par la suite intégrer à Ataraxy, le site de Mr Hebert. Pour le projet nous continurons à utiliser les langages tel que le PHP, HTML, CSS, JS et le langages de compilation mathématique LaTeX. Ce projet sera évaluer par notre enseignant et client Mr Hébert. Pour cela nous serons cinq pour le développer, Quentin Rat sera le chef de projet charger de le rendre.
Le groupe de projet du S3 sera modifier, Jason et Jeremy seront remplacé par Sena et Adrien. Nous aurons 1 mois pour réaliser les taches demandé.

b - Différentes parties du projet:

Le projet est séparé en 3 grande parties:
-La première partie consiste à:
-Continuer de developer la fonction de chiffrement par substitution
-Ajouter à la fonction de substitution la possibilité de changer le resultat obtenue	a l'aide d'un boutton changer (A ECLAIRSSIR)
-Afficher l'analyse fréquentiel dans un cadre à coter du message a décoder
-La deuxième partie consiste à:
-Ajouter la methode de chiffrement de Vigenère
-La troisième partie consiste à:
-Finir la methode de chiffrement de Hill
-Crypter et decrypter un message avec une matrice de dimension n

II – GESTION DE PROJET

a – User stories:

Les User stories est une phrase simple dans le langage de tous les jours permettant de décrire avec suffisamment de précision le contenu d'une fonctionnalité à développer.

1. En tant qu'utilisateur je veux pouvoir crypter et décrypter un message avec la méthode de substitution afin de pouvoir lire clairement ce message ou le crypter.

2. En tant qu'utilisateur je veux Crypter et decrypter un message avec une matrice de dimension n afin de coder ou decoder mes message avec la méthode de chiffrement de Hill

3. En tant qu'utilisateur avoir un site design, graphiqueme et interactif une afin de rendre dinamique la page web.

4. En tant qu'utilisateur je veux ... afin de … A DEFINIER AVEC SUBSTITUTION

5. En tant qu'utilisateur je veux … afin de …

b - Stories techniques

18. En tant que développeur, je dois installer le logiciel Wamp/Mamp afin de pouvoir éxécuter du code php.

19. En tant que développeur, je dois disposer d'un gitHub afin de pouvoir partager mon code avec le reste de l'équipe.

20. En tant que développeur, je veux pouvoir disposer d'un groupe de messagerie afin de pouvoir discuter avec le reste de l'équipe projet sur par exemple un problème rencontré.

c - Stories

1. créer une fonction Chiffrement de Vigenère
2. ajouter dans un cadre a coter du message a coder l'analyse frequentielle de chaque caractère
3. inclure du bootstrap a la page web
4. Ajouter en JS un boutton qui vas changer le resultat du decryptage par subtitution
5. Crypter et decrypter un message avec une matrice de dimension n

d - Estimation du temps et de la difficultés

N° des stories	Facile	Moyen	Compliquer
1
2
3
4
5

Total= X points
Nous avons une équipe de 5 développeurs
1 développeur peut faire X points 5*X=85 points par mois
225/85= 2,64 mois

e - Liste des Sprints

Sprint 1 - Coût : A DEFINIR
-Cas 1 :
-Cas 2 :
-Cas 3 :
-Cas 4 :
-Cas 4 :

Rendue du rapport le 28 mars
Présentation final du projet le jeudi 30 et vendredi 31 mars

f - Répartition des taches :

-Fonction chiffrement de Vigenère =>Adrien, Sena
-Fonction Hill =>Fahath
-Fonction Substitution => Quentin, Jack
-Ajouter du Bootstrap => PAS ENCORE DEFINIE

V – SYNTÈSE DES COMPTES RENDUES DES RENDEZ-VOUS

Les rendez-vous sont programmés chaque semaine, à chaque rendez-vous un compte rendu est fait pour voir les points qui sont à changer au niveau du projet, le compte rendu est en suite, mis en ligne sur GitHub pour que tout les membres du groupe puissent le consulter et voir les modifications à faire pour la prochaine séance.

Premier rendez-vous le 1 mars:
-Explication des taches à faire:
-Revoir subtitution (Ajout de JS et analyse frequentielle)
-Faire Hill dimenion n
-Programmer le chiffrement de vigenère

Compte rendu 8 mars:

V1 – EXPLICATION DES ALGORITHMES